國立雲林科技大學（總務處營繕組）標準作業流程
項別	採 購 程 序		目別	15萬元以上採購案		編號	AGB-03-01		頁次
責任者		作 業 流 程			注意事項及申請時程			使用書表
申請人 / 營繕組 / 技合處 / 保管組 / 主計室 / 校長室 / 秘書室 / 校長或 授權人員 / 營繕組 / 營繕組 / 營繕組 / 申請單位 / 營繕組		6 / 上網公告、通知開標 / 2 / 3 / 4 / 5 / 1000 / 9 / 驗 收、付 款 / 決標公告、與訂約 / 使用單位提出申請 / 廠 商 施工 / 8 / 7 / 1 / 校長或授權人員決行行 / 會 計 室 / 決標 / 會簽相關單位 / 會簽承辦單位 / 1 / 是是 / 否			1.1 請申請人將規範表及圖說以電子郵件方式傳送至營繕組（agb@yuntech.edu.tw）。 / 1.2 底價單裝入底價封，主管蓋彌封章。 / 1.3需水電安全性評估者，請附水電安全性評估檢視表。 / 2.1檢附招標相關文件。 / 3.1圖儀設備費加會技合處。 / 3.2財產分類加會保管組。 / 4.主計室審核 / 5.呈秘書室、校長或授權人員 / 6.1招標資料上網公告 / 6.2發開標通知單，請會計室、有關單位及申請單位派員參加。 / 7.1流標或廢標再續辦。 / 8.1決標資料上網公告。 / 8.2與得標廠商辦理訂約事宜。 / 9.1申請人監造及品質督導。 / 9.2工程竣工後，申請人審核竣工報告，確認竣工後，送營繕組。 / 10.1發驗收通知，請各相關單位會同驗收。 / 10.2驗收合格後，通知廠商開立發票，辦理付款手續。			1.1招標相關文件請至營繕組網站下載取得。
法令依據		依政府採購法及其相關規定、本校「採購作業要點」及「採購作業分層負責表」。
備 註		需委外規劃、設計或監造之採購案，請先依上述作業流程，完成勞務採購及規劃或設計後，始辦理工程採購程序。 / 15萬元以下採購案，由各單位自行辦理採購核章。